## Slide 1
PPT PRESENTATION
www.pptbizcam.co.kr
2DGP 프로젝트 3차 발표
2019184003 김 선아

## Slide 2
Index
Enjoy your stylish business and campus life with BIZCAM
02
01
03
개발 계획 대비 현재 진행 사항
Github Commits 통계 페이지 스크린샷
프로그램 데모 실행

## Slide 3
01. 개발 계획 대비 현재 진행 사항
Enjoy your stylish business and campus life with BIZCAM
주차 |  |  | 진행률
01주차 | 계획 | 리소스 수집 및 맵스크롤 처리 | 80%
 | 결과 | 이미지, 사운드 모두 수집. 맵스크롤 처리했으나 오류가 남아 있음. | 
02주차 | 계획 | 플레이어 좌우 이동 구현 및 스프라이트 적용, 플레이어에 중력 적용 | 100%
 | 결과 | 플레이어 좌우 이동 구현과 스프라이트, 중력 모두적용 완료. | 
03주차 | 계획 | 중력을 이용해 플레이어의 점프 구현, 땅 오브젝트와 플레이어 간의 충돌 함수 구현 | 100%
 | 결과 | 중력을 이용한 점프와 땅 오브젝트와의 충돌까지 전부 구현 완료. | 
04주차 | 계획 | 게임 로고, 타이틀 화면 추가, 게임 프레임워크 구현 | 100%
 | 결과 | 게임 로고, 타이틀, 도움말 페이지 모두 추가하고 프레임워크 적용. | 
05주차 | 계획 | 다양한 오브젝트들의 클래스를 생성하고 맵에 설치 | 70%
 | 결과 | 다양한 오브젝트들의 클래스를 생성하고 원하는 위치에 설치는 가능하나 맵은 미완성 | 

## Slide 4
01. 개발 계획 대비 현재 진행 사항
Enjoy your stylish business and campus life with BIZCAM
주차 |  |  | 진행률
06주차 | 계획 | 이벤트 상자들과 플레이어의 충돌 구현 및 이벤트 상황 구현 | 60%
 | 결과 | 모든 상자들과의 충돌 처리를 해놓았고 ‘?’ 상자에서는 동전이 나오게끔 구현. | 
07주차 | 계획 | 몬스터 행동 패턴 구현 및 보너스 맵에 오브젝트 설치 | 20%
 | 결과 | 한 종류의 몬스터에만 패턴 구현 | 
08주차 | 계획 | 보스 맵에 필요한 장애물 오브젝트 들을 설치 및 보스 몬스터 패턴 구현 | 0%
 | 결과 |  | 
09주차 | 계획 | GUI 디자인 및 점수 저장 구현, 사운드 적용 | 
 | 결과 |  | 
10주차 | 계획 | 최종 점검 및 릴리즈 | 
 | 결과 |  |